02/02/2016

(terça-feira)

# EMERGENCIAIS

# DER-PR libera ponte sobre o Rio

# Pirapó, na PR-317, em Iguaraçu

O TRÁFEGO ESTAVA INTERDITADO DEVIDO A QUEDA DE UM ATERRO causado pelas fortes chuvas na região. A ponte sobre o Rio Pirapó faz parte dos 50 pontos que foram interditados nas regiões Noroeste, Norte e nos Campos Gerais. Atualmente há 19 pontos de interdição, sendo nove com o tráfego bloqueado. Nos demais, o trânsito está liberado em meia-pista ou com desvio.

O tráfego estava interditado devido a queda de um aterro causado pelas fortes chuvas na região

Com fotos

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PR) liberou no final da tarde desta segunda-feira (01) a ponte sobre o Rio Pirapó, na PR-317, em Iguaraçu, região Noroeste do Estado. O tráfego estava interditado devido a queda de um aterro causado pelas fortes chuvas na região. O investimento nesse trecho foi de R$ 610 mil.

As equipes, contratadas pelo DER-PR por regime emergencial, fizeram a recomposição do aterro e do pavimento e nova sinalização horizontal no local. Os engenheiros do departamento avaliaram a ponte e a estrutura não foi danificada.

RECUPERAÇÃO- A ponte sobre o Rio Pirapó faz parte dos 50 pontos em rodovias estaduais que foram interditados por causa das fortes chuvas que ocorreram há duas semanas nas regiões Noroeste, Norte e nos Campos Gerais.

Segundo o diretor de Operação do DER-PR, Paulo Montes Luz, os trabalhos que estão em andamento são por meio de administração direta ou por empresas contratadas pelo Departamento, por regime emergencial. “Os técnicos já encontraram soluções para os trechos afetados e já têm vários trechos com obras em andamento. Até o momento, os prejuízos em rodovias somam R$ 60 milhões, mas o valor total só será fechado quando todos os projetos forem concluídos, em especial os de pontes que foram destruídas”, disse.

Atualmente há 19 pontos de interdição, sendo nove com o tráfego bloqueado totalmente. Nos demais, o trânsito está liberado em meia-pista ou com desvio no local. Confira a lista de trechos com interdições no Estado:

NOROESTE

- PR-218, entre Amaporã e Planaltina do Paraná, KM 402, as equipes já estão trabalhando na recomposição do bueiro e do aterro. O tráfego deve ser parcialmente liberado em março - TRÁFEGO INTERDITADO

- PR-218, entre Paranavaí e Graciosa KM 365, as equipes estão fazendo a recomposição do aterro e bueiro. O tráfego deve ser parcialmente liberado em fevereiro- TRÁFEGO INTERDITADO

- PR-218, entre o Distrito de Graciosa e Amaporã, as equipes estão fazendo a recomposição do aterro e bueiro. O tráfego deve ser liberado em fevereiro- TRÁFEGO MEIA PISTA

- PR-576, acesso São João do Ivaí e Santa Mônica, serviço de recomposição do aterro e do bordo em andamento, trecho deve ser totalmente liberado em 90 dias- TRÁFEGO MEIA PISTA

- PR-323, acesso a Tapejara, serviço de recomposição da pista está em andamento, trecho deve ser liberado em 90 dias- TRÁFEGO POR DESVIO

- PR-486, acesso a Alto Piquiri, levantamento topográfico concluído, projeto e orçamento em andamento para recomposição do aterro- TRÁFEGO INTERDITADO, DESVIO NO LOCAL

- PR-486, acesso a Brasilândia do Sul (KM 98 e 122), serviço em andamento de recomposição do aterro- TRÁFEGO INTERDITADO, DESVIO NO LOCAL

- PR-317, em Iguaraçu, serviço de recuperação do aterro em andamento. Tráfego deve ser liberado até quarta-feira (03/02)- TRÁFEGO INTERDITADO

- PR-218, acesso a Ângulo, em andamento o levantamento topográfico para recomposição do bueiro TRÁFEGO EM MEIA PISTA

- PR-218, acesso a Astorga, levantamento topográfico concluído, está em andamento o projeto e orçamento para recomposição do bueiro rompimento do aterro e sarjeta- TRÁFEGO INTERDITADO

- PR-494, acesso a São João do Caiuá, em andamento o levantamento topográfico da ponte sobre o Rio São Francisco- TRÁFEGO INTERDITADO

- PR-680, entre Maria Helena e Vila Formosa km 7, erosão na pista - TRÁFEGO EM MEIA PISTA

- PR-458, Florida e Atalaia, km 51, as equipes já concluíram a elaboração do projeto e orçamento para recomposição do escorregamento aterro cabeceira da ponte do Rio Pirapó - TRÁFEGO INTERDITADO

- PR-542, Alto Alegre a Colorado, em andamento o levantamento topográfico para recompor o bueiro - TRÁFEGO EM MEIA PISTA

NORTE

- Na PR-436, km 102, (Ponte Rio das Cinzas), será instalado uma balsa, até que o trecho seja totalmente recuperado. A travessia poderá ser feita por veículos leves e não será cobrado do usuário. Também está em andamento o levantamento topográfico para recuperar a ponte sobre o Rio das Cinzas, entre Bandeirantes e Itambaracá. Usuários devem ir por Andirá - TRÁFEGO INTERDITADO

- PR-538, em Londrina, está em andamento o levantamento topográfico e elaboração do projeto básico para contratação de uma empresa, por regime emergencial, para recuperar a ponte do Rio Bandeirantes - TRÁFEGO MEIA PISTA

CAMPOS GERAIS

- PR-092, em Wenceslau Braz, devido a queda do aterro, colapso de bueiro e deslizamento da pista. A empresa iniciou os trabalhos para fazer um desvio no local, que deve ser concluído em 15 dias. Em seguida começam os trabalhos de recuperação da rodovia. - TRÁFEGO INTERDITADO

CONCESSIONADO

- PR-444, em Arapongas, rompimento da rodovia entre os km 1 e 2. Motoristas que trafegam pela região devem passar por dentro de Arapongas para acessando o km 5 da rodovia. O trecho é de responsabilidade da concessionária Viapar. O local já foi sinalizado e as equipes já estão trabalhando. O prazo para liberar é de 20 dias - TRÁFEGO INTERDITADO

- BR-376, Serra do Cadeado KM 303, sentido Curitiba, houve problemas no pavimento. A concessionária Rodonorte, responsável pelo trecho, já está executando serviços no local. Previsão para liberar a rodovia é de 6 meses - TRÁFEGO MEIA PISTA

Saiba mais sobre o trabalho do governo do Estado em:

http:///www.facebook.com/governopr e www.pr.gov.br

Tags:

Beto Richa, DER-PR, Rio Pirapó, PR-317

Iguaraçu