05/09/2016

(segunda-feira)

QUASE PRONTO

Centro nacional de atletismo

em Cascavel já está com

metade das obras concluídas

As obras estão sendo coordenadas e fiscalizadas pela Paraná Edificações

Com fotos

Metade das obras projetadas para o Centro Nacional de Treinamento de Atletismo em Cascavel, no Oeste do Paraná, já foram executadas. Construído dentro dos padrões da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAT) e da Associação Internacional das Federações de Atletismo (IAAF), o complexo esportivo será estruturado com equipamentos modernos e tecnologia de ponta para receber atletas brasileiros de alto rendimento. As obras estão sendo coordenadas e fiscalizadas pela Paraná Edificações.

Em estágio mais avançado, a sala de fisioterapia já está com mais de 70% das suas obras executadas. No momento, estão sendo feitas as instalações elétricas e o revestimento da área. Além da fisioterapia tradicional, o espaço contará com uma sala de tratamento aquático para reabilitação dos atletas, equipada com piscina e spas.

“A construção de um moderno Centro Nacional de Atletismo em Cascavel irá consolidar o Paraná como uma das referências na formação de atletas no Brasil. A expectativa é que esse espaço proporcione grandes resultados esportivos e que também seja a porta de entrada para novos projetos sociais”, destaca o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, José Richa Filho.

Além da sala de fisioterapia, as obras nas arquibancadas do complexo também entraram no estágio final. Nas próximas semanas serão colocadas as esquadrias de alumínio, cobertura, instalações elétricas e revestimentos. O espaço irá abrigar aproximadamente mil pessoas e contará com áreas exclusivas para cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida. O local também será estruturado com uma sala administrativa, lanchonete e bilheteria.

INVESTIMENTOS - O Centro Nacional de Treinamento de Atletismo conta com um investimento total de R$ 16,3 milhões, sendo R$ 13 milhões do governo federal e R$ 3,3 milhões de contrapartida do Governo do Paraná.

Após o término das obras, a gestão do CNTA ficará sob a responsabilidade da Confederação Brasileira de Atletismo, que será responsável pela contratação de todos os profissionais, bem como pela conservação e manutenção dos equipamentos. O Governo do Paraná vai arcar com os custos mensais de energia elétrica, água e limpeza.

SOBRE O CNTA CASCAVEL - O complexo esportivo em Cascavel está sendo construído em um terreno de aproximadamente 86 mil m² e com área construída de 8000 m². A finalidade do projeto é disponibilizar uma estrutura de excelência esportiva que abranja diversas modalidades esportivas e que proporcione à sociedade a utilização pública desta área.

Além de Cascavel, a Confederação Brasileira de Atletismo mantém centros nos mesmos padrões nas cidades de Fortaleza, Rio de Janeiro, São Paulo e Uberlândia.

Tags:

Beto Richa, Centro Nacional de Treinamento de Atletismo de Cascavel, Secretaria de Infraestrutura do Paraná, Paraná Edificações

Cascavel