06.04.2017 - quinta-feira

MAIS SEGURANÇA

Obras rodoviárias na região de

Guarapuava entram na fase final

TRINCHEIRA NA BR-277 DEVE SER ENTREGUE ATÉ JULHO E A PAVIMENTAÇÃO DA PR-364 ATÉ NOVEMBRO DESTE ANO. As obras vão beneficiar diretamente cerca de 190 mil pessoas. Pelo menos 8,2 mil veículos trafegam pela BR-227, na altura do entroncamento com a PR-364. O investimento do Governo do Estado nas duas obras é de R$ 28,5 milhões.

As obras vão beneficiar diretamente cerca de 190 mil pessoas. O investimento do Governo do Estado nas duas obras é de R$ 28,5 milhões

Duas importantes obras viárias avançam na região de Guarapuava, na região Central do Estado. Na BR-277, a trincheira que faz o entroncamento com a PR-364 entrou em sua última fase. O primeiro pavimento e toda estrutura de sustentação da trincheira estão prontos. As equipes contratadas pelo do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PR) trabalham agora no tabuleiro superior.

Ao mesmo tempo, a pavimentação da PR-364, que liga os distritos de Guará, em Guarapuava, a Góes Artigas, em Inácio Martins, está com 95% da terraplanagem concluída. Um trecho de cinco quilômetros está pavimentado e a execução dos outros sete quilômetros está em andamento.

A previsão do DER é de que a trincheira seja entregue até julho e a pavimentação da PR-364 termine em novembro. “Estamos trabalhando com muita intensidade nessas duas obras que são fundamentais para Guarapuava e região”, diz o diretor-geral do DER-PR, Nelson Leal Júnior.

BENEFÍCIO- As duas obras vão beneficiar cerca de 190 mil pessoas que moram na região. Pelo menos 8,2 mil veículos trafegam pela BR-227 na altura do entroncamento com a PR-364.

O caminhoneiro Milito de Jesus aprova as obras na rodovia Guará-Goés Artigas. “Faço sempre esse trajeto transportando madeira e acho que vai ser bom para todos os caminhoneiros. Vai ficar uma maravilha”, diz.

Otaviano Sinigalia, que trabalha com uma van para o transporte de professores, passa diariamente pela trincheira. “Vai ser outra coisa quando ficar pronto. Bem melhor”, afirma.

INVESTIMENTO - O governo do Estado investe R$ 5,5 milhões na construção da trincheira e R$ 23 milhões na pavimentação da PR-364. “Nosso investimento na pavimentação, duplicação e conservação das rodovias é um marco na história do Paraná. Quem atesta isso, por exemplo, é a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) que mostrou que em 2016 o Paraná foi o segundo estado que mais investiu em transporte rodoviário do País, na frente de estados mais populosos e com malhas rodoviárias maiores”, diz o secretário de Infraestrutura e Logística, José Richa Filho.

Cidade: Guarapuava

TAGS
Beto Richa, obras, Guarapuava, Trincheira na BR-277 e pavimentação da PR-364, Governo do Paraná