08/07/2013

Comec

Moradores e comerciantes aprovam obras da Avenida das Torres

O GOVERNO DO ESTADO REALIZA A OBRA, QUE VAI MELHORAR A LIGAÇÃO ENTRE CURITIBA E O AEROPORTO AFONSO PENA, EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS. Mais segurança à população e mais agilidade ao tráfego de veículos são os principais benefícios apontados pela população

Obra realizada pelo Governo do Estado irá dar mais segurança à população e mais agilidade ao tráfego,

O Governo do Estado está realizando obras na Avenida das Torres, principal via de ligação entre Curitiba e o Aeroporto internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais. A Coordenadoria da Região Metropolitana de Curitiba (Comec) é a responsável pelas obras do trecho do Parque Centenário, que fica em frente o conhecido portal de São José dos Pinhais, até o aeroporto, no total de 4,2 quilômetros, somando os dois sentidos.

A obra, que faz parte do PAC da Copa, recebe investimento de R$ 48 milhões, feito pelo Governo do Estado. A previsão é de que as obras fiquem prontas até abril do ano que vem. De acordo com a Secretaria Especial para Assuntos da Copa do Mundo 2014, neste trecho, 30% do previsto já está concluído.

As nove torres e os sinaleiros da avenida serão retirados, para dar mais agilidade ao tráfego na região. Além disso, serão feitas duas pontes e quatro trincheiras, sendo duas para carros e duas para pedestres. Também será aumentada mais uma pista em cada sentido da avenida, totalizando quatro pistas em cada lado.

SEGURANÇA - Para Luis Eduardo Lima, 20 anos, morador de São José dos Pinhais, as obras na Avenida das Torres irão melhorar, principalmente, a segurança dos pedestres. “Para atravessar a avenida é necessário mais de vinte minutos. A obra vai melhorar bastante a segurança na travessia”, disse ele. “Vou passar pela trincheira e não tentar atravessar a rua”, afirmou Lima.

Ana Alice Oliveira, 29 anos, também moradora de São José dos Pinhais, utiliza a área de lazer do Parque Centenário, em frente ao portal do município. De acordo com ela, a obra vai melhorar o acesso ao parque. “Vai ficar bom até para trazer meu filho pequeno pra passear”.

A Comec estima que mais de trinta mil pessoas serão beneficiadas diretamente com as obras, além de todos os moradores da Região Metropolitana de Curitiba. A capacidade de tráfego na via de acesso para o acesso ao Aeroporto  Afonso Pena será aumentada em 25%. Segundo a Comec, o tempo de deslocamento do aeroporto para Curitiba pode diminuir de 20% a 30% com a finalização das obras.

Marcius Viana e Silva, gerente do posto Boneca do Iguaçu, localizado na Avenida das Torres, afirma que a obra irá garantir um fluxo melhor de veículos e diminuir o congestionamento. “É uma obra que não vai ficar só para a Copa, mas trará benfeitorias para toda a cidade”, afirma Silva. Ele também ressaltou que acidentes acontecem frequentemente neste trecho, principalmente para pedestres e ciclistas. “Isso pode diminuir com a construção das trincheiras”, ressaltou.

Dono de um restaurante na Avenida das Torres, Adriano Morais reforça que a obra irá resultar em benefícios. “A Copa 2014 deixa um legado e acredito que depois dos jogos vai ter mais turistas nos estabelecimentos”, afirma ele.

TRANSPORTE COLETIVO - A Comec realiza ainda outra obra em São José dos Pinhais, o chamado Corredor Marechal Floriano. Trata-se da construção de uma canaleta exclusiva de ônibus, do terminal Boqueirão ao terminal Central de São Jose dos Pinhais, ampliando a rede integrada de transporte coletivo, além da implantação de duas trincheiras nas ruas Claudino dos Santos e Joaquim Nabuco.

De acordo com a Comec, este trecho também será mais um acesso ao Aeroporto Internacional Afonso Pena, porque prevê o alargamento da trincheira da rua Comandante Aviador Lipinski. Os investimentos no Corredor Marechal Floriano somam R$ 22 milhões.

Saiba mais sobre o trabalho do governo do Estado em:

www.facebook.com/governopr e www.pr.gov.br

tags

Beto Richa, Avenida das Torres, PAC da Copa, segurança ao pedestre,