10-02-2017

(TERÇA-FEIRA)

Paraná Edificações

entregará 13 grandes

obras em 2017

Elas representam investimentos de R$ 110 milhões feitos pelo Governo do Estado. Quatro obras ficarão prontas ainda no primeiro semestre. As demais, depois de julho.

COM FOTOS

Até o final de 2017, 13 obras gerenciadas pela Paraná Identificações devem ser entregues à população paranaense. Somadas, elas representam R$ 110 milhões de investimentos feitos pelo Governo do Paraná. Ainda no primeiro semestre, está prevista a conclusão da nova sede do Instituto Médico Legal (IML) em Curitiba; da Delegacia Cidadã de Matinhos; da reforma do Centro de Produção e Pesquisa de Imunobiológicos (CPPI), em Piraquara; e do Monumento Salto São João, em Prudentópolis.

O CPPI de Piraquara é uma referência nacional na produção de soros e antígenos. O prédio

passa por reparos nas áreas internas e externas, além  de melhorias no calçamento, iluminação e parte hidráulica. A Delegacia Cidadã de Matinhos vai proporcionar um novo modelo de atendimento em segurança pública na cidade e conta com uma área construída de 1,3 mil metros quadrados. A conclusão das duas obras está prevista para março.

A nova sede do IML de Curitiba fica no bairro do Tarumã e conta com uma área construída de 6,8 mil metros quadrados. A previsão é de que a obra seja entregue em junho. No mesmo mês, está prevista a conclusão dos trabalhos no Monumento Salto São João, uma queda-d'água de 84 metros no meio da mata, em Prudentópolis. No local foi construída uma trilha, um centro de visitantes, estacionamento e um mirante.

SEGUNDO SEMESTRE - Outras nove obras estão programadas para o segundo semestre. O Anexo da Mulher no Hospital do Trabalhador, em Curitiba; a delegacia de Fazenda Rio Grande; a delegacia de Pinhais; o novo IML de Londrina; o Centro de Especialidades Médicas de Guarapuava, o Centro de Socioeducação e o Centro Nacional de Treinamento de Atletismo, ambos em Cascavel; o Hospital Regional de Telêmaco Borba; e a Cadeia Pública de Campo Mourão.

Segundo o diretor-geral, Roberto Marangon, algumas obras estão com mais de 90% de execução concluída, como o CPPI, em Piraquara. “Fazemos um acompanhamento minucioso de todas as fases para ter a certeza de que o projeto seja entregue da maneira correta. Todas essas obras são muito importantes para a população do Paraná”, explica o dirigente.

HISTÓRICO – Desde que foi criada, há quatro anos, a Paraná Edificações acompanhou cerca de R$ 550 milhões em obras e projetos de prédios públicos, reformas, ampliações e construções de novos hospitais, centros de apoio e delegacias. Somente em 2016, foram concluídas 46 obras e 30 projetos com investimento superior a R$ 52 milhões. As principais ações foram nas áreas da segurança, saúde e infraestrutura.

A Paraná Edificações atua no apoio e na elaboração de estudos de viabilidade e termos de referência de projetos, além de realizar a licitação e contratação de projetos, obras e serviços de engenharia. O órgão também atua na fiscalização, monitoramento e recebimento de projetos, obras e serviços de engenharia da administração direta e autárquica do Estado do Paraná.

TAGs:

Beto Richa, Infraestrutura, Paraná Edificações, obras de melhorias, obras públicas

Curitiba, Matinhos, Piraquara, Prudentópolis, Fazenda Rio Grande, Londrina, Pinhais, Guarapuava, cascavel, Telêmaco Borba, Campo Mourão.