Quinta-feira

(11/08/2016)

COM FOTOS

NORTE PIONEIRO

Construção da nova ponte sobre o

Rio das Cinzas avança e muda paisagem

OBRA VAI REFAZER A LIGAÇÃO TERRESTRE ENTRE AS CIDADES DE BANDEIRANTES E ITAMBARACÁ. A antiga ponte foi levada pelas fortes chuvas do início do ano. O investimento do Governo do Paraná é de R$ 15,1 milhões na construção.

Obra vai refazer a ligação terrestre entre as cidades de Bandeirantes e Itambaracá. A antiga ponte foi levada pelas fortes chuvas do início do ano.

Todas as 36 vigas pré-moldadas que serão usadas na nova ponte sobre o Rio das Cinzas, entre Bandeirantes e Itambaracá, no Norte Pioneiro, estão prontas. A última foi concretada na terça-feira (9). As duas cabeceiras da nova ponte também estão prontas. O canteiro de obras avança e já alterou a paisagem sobre o Rio das Cinzas.

A obra contratada e supervisionada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) vai refazer a ligação terrestre entre as cidades de Bandeirantes e Itambaracá. A antiga ponte foi levada pelas fortes chuvas do início deste ano. O investimento do Governo do Paraná é de R$ 15,1 milhões na obra.

Após concluída, a nova ponte vai beneficiar diretamente os 40 mil moradores de Bandeirantes e Itambaracá, além dos outros municípios da região. Até a obra da ponte ser finalizada, a travessia entre as duas cidades é feita por uma balsa contratada pelo DER.

Mais alta para não ser atingida pela correnteza com as cheias do Rio das Cinzas, a nova ponte terá 5 metros de altura, 210 metros de extensão e 12,80 metros de largura. Serão duas faixas de circulação e acostamento nos dois sentidos. Ao todo haverá 80 estacas, com 15 metros de profundidade, e dez pilares no rio.

A ponte terá cinco travessas, as chamadas longarinas, que dão sustentação para o tabuleiro onde passará o pavimento. Uma destas travessas já foi concluída e outras duas devem ser finalizadas na próxima semana.

Depois que todas as travessas estiverem prontas, serão lançadas as 36 vigas pré-moldadas. Este trabalho tem previsão para começar na metade do mês de setembro e a ponte deverá ficar pronta até o fim do ano. Na obra inteira da ponte serão usadas aproximadamente 120 toneladas de ferro e 1.500 metros cúbicos de concreto.

TRAVESSIA - Enquanto segue a construção da nova ponte, a travessia entre as cidades de Bandeirantes e Itambaracá é feita por uma balsa contratada pelo DER. A embarcação funciona todos os dias das 6h às 19h e tem capacidade para o transporte de até 12 veículos leves, ou dois caminhões trucados, e 30 passageiros.

Caminhões, carros, motos e pedestres não pagam tarifa pela travessia. O DER investiu R$ 500 mil no aluguel da balsa, que facilitou a vida de Luiz Gustavo da Silva Barbosa, 21 anos, morador de Itambaracá. Ele trabalha com transporte de produtos de um supermercado da região e faz a travessia quatro vezes por dia.

“Antes da balsa a gente tinha que ir por Andirá, todos os dias. Dá quase 80 quilômetros a mais. A travessia com a balsa demora somente dois minutos”, afirmou Luiz Gustavo. Para ele, a nova ponte será a solução definitiva para a região. “A antiga era muito baixa, rente ao rio. Esta nova vai ser bem melhor e vai resolver de vez para nós, moradores”, disse.

Claudemir Moisés de Lima, 41 anos, mora em Itambaracá e usa todos os dias a balsa para fazer a travessia. “Está melhor, porque não precisamos mais dar a volta por Andirá, ficava muito longe e o gasto era grande. Demorava mais de meia hora e eu gastava R$ 20 de combustível a mais por dia, agora ficou rápido e bem mais em conta”, disse Lima.

Além de facilitar a vida dos moradores, a balsa também ajuda no escamento dos produtos da agricultura da região.

TAGS

Beto Richa, Rio das Cinzas, ponte, DER, Governo do Paraná, Norte Pioneiro

Bandeirantes, Itambaracá