12.02.2016 - sexta-feira

PATRIMÔNIO HISTÓRICO

Obras do Cine Teatro Ouro Verde

entram na fase de acabamento

A INFRAESTRUTURA ESTÁ TOTALMENTE RECUPERADA E A FACHADA RESTAURADA. A cobertura, as instalações das redes elétrica e hidráulica e o reforço na estrutura interna, incluindo o mezanino, também estão concluídos. O foco agora é o acabamento, que inclui o sistema de ar-condicionado, todo o aparato que garantirá o revestimento acústico e a instalação das poltronas.

A infraestrutura está totalmente recuperada e a fachada restaurada. A cobertura, as instalações das redes elétrica e hidráulica e o reforço na estrutura interna, incluindo o mezanino, também estão concluídos

As obras do Cine Teatro Ouro Verde, em Londrina, entraram na fase de acabamento. A infraestrutura está totalmente recuperada e a fachada restaurada, incluindo o tradicional letreiro, com as cores verde e vermelha das folhas e do fruto do café.

O projeto do renomado arquiteto Villanova Artigas volta a ganhar a merecida imponência que marcou as últimas seis décadas deste patrimônio histórico, palco londrinense de todas as artes. A cobertura e as instalações das redes elétrica e hidráulica, também estão concluídas.

Outra fase finalizada na obra de recuperação foi o reforço na estrutura interna, incluindo o mezanino do teatro, onde serão posteriormente instaladas poltronas. Também foram feitos testes de carga, que mostraram que a estrutura tem boa estabilidade.

Segundo o engenheiro e diretor de Obras da Prefeitura do Campus da Universidade Estadual de Londrina (UEL), Rafael Fujita, a partir de agora o foco é o acabamento, que inclui o sistema de ar-condicionado, todo o aparato que garantirá o revestimento acústico e a instalação das poltronas. "É isto que estamos executando neste momento", afirmou o engenheiro.

O sistema de vedação do som será feito de acordo com as normas técnicas, com direito a uma camada em gesso acartonado e revestimento em madeira lambri, conforme o projeto original. A ideia é manter a aparência do antigo teatro, inaugurado em dezembro de 1952, e garantir a segurança do público e também atender à necessidade de artistas que futuramente farão uso do maior templo cultural de Londrina.

De acordo com o engenheiro, a Regional Planejamento e Construções Civis, empresa responsável pelas obras do Ouro Verde, deve concluir um novo cronograma até o final de março. Por ora, e caso não ocorram novos imprevistos, a expectativa é de que a reconstrução esteja concluída em meados de 2017.

Para o diretor da empreiteira responsável, José Pedro da Rocha Neto, a reconstrução iniciada em janeiro de 2014, com investimento previsto de R$ 12,6 milhões, apresentou vários desafios. Entre eles, a restauração da fachada do prédio, que tem acabamento em pastilha das cores verde e azul.

O construtor explica que, como o material é antigo, não foi possível encontrá-lo no mercado. A solução foi a doação, por parte da Prefeitura de Londrina, que cedeu o material a partir da reforma do prédio da Secretaria Municipal de Cultura, localizado no Centro da cidade.

Para viabilizar a restauração, operários retiraram as pastilhas do prédio municipal para, em seguida, transferi-las para a fachada do teatro. Foi preciso paciência para retirar, lavar as peças e depois assentá-las na parte frontal do Ouro Verde. O antigo letreiro também já foi instalado. Os testes de luz terão início já nos próximos dias.

HISTÓRICO – Por volta das 15h30 de 12 de fevereiro de 2012 o Cine Ouro Verde de Londrina, que pertence à UEL, foi atingindo por um incêndio. De acordo com informações do vigia do prédio, o fogo começou no mezanino do e rapidamente atingiu o teto. Imediatamente, o Corpo de Bombeiros foi acionado e 20 homens da corporação combateram o incêndio, que foi controlado cerca de quatro horas depois.

Apesar do incêndio de grande proporção, muitos equipamentos foram preservados como, por exemplo, os três pianos que estavam no hall do teatro. Equipamentos de luz e som também não foram atingidos pelo fogo, assim como os instrumentos musicais da Orquestra Sinfônica da Universidade (Osuel), que estavam guardados no prédio da Casa de Cultura da UEL.

O acidente causou grande comoção em toda a cidade, com repercussão nacional. Imediatamente, a UEL se juntou à sociedade civil para viabilizar a reconstrução do prédio. Os projetos foram desenvolvidos pelos profissionais do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Norte do Paraná (Sinduscon Norte), com colaboração dos professores do Centro de Tecnologia e Urbanismo (CTU).

NOVO OURO VERDE – Inaugurado em dezembro de 1952, com projeto arquitetônico de Vilanova Artigas, o Ouro Verde foi adquirido pela Universidade Estadual de Londrina em 1978. Em 1999, foi tombado pelo patrimônio histórico estadual. Agora, o Cine Teatro vai ganhar estrutura moderna e arrojada, mas sem prejudicar a antiga arquitetura.

Os projetos seguem rigorosamente as recomendações técnicas da Coordenação do Patrimônio Cultural e Histórico do Paraná e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

Devido ao aumento no tamanho do palco, aproximadamente um metro, houve uma redução no número de cadeiras. A alteração dos assentos de 853 para 790 também foi necessária para atender às normas vigentes com relação às cadeiras para obesos, espaço para deficientes físicos, escadas na lateral do palco, plataformas para garantir a circulação dos cadeirantes e elevador monta-cargas nos fundos do Teatro.

Além das poltronas, do carpete, madeira do palco e do forro, também o revestimento das paredes e adornos internos serão trocados por materiais de melhor qualidade. O projeto ainda prevê novos dispositivos de segurança e de sinalização no local.
Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: http:///www.facebook.com/governopr e www.pr.gov.br

Cidade: Londrina

TAGS
Beto Richa, obras, Cine Teatro Ouro Verde, acabamento