# 12.09.2016

# LONDRINA

# Obras do Cine Ouro Verde

# Estão em fase final de

# construção e acabamento

Cerca de 80% dos serviços já foram realizados. As 750 poltronas começam a ser instaladas e o imenso palco já recebe lixamento. Estão sendo concluídosinstalação de ar condicionado,  pintura dos corredores e forração do mezanino do andar superior

As obras do Cine Teatro Ouro Verde, de Londrina, entram em fase final de obras, com instalações dos últimos equipamentos, pintura e reparos finais, com previsão de ser concluído no final de março do próximo ano. Patrimônio Cultural do Paraná, o prédio do Ouro Verde foi destruído por um incêndio em 2012 e está sendo reconstruído pelo Governo do Paraná. Cerca de 80% dos serviços já foram realizados. 
As 750 poltronas começam a ser instaladas já nesta semana, enquanto o imenso palco, de quase 400 metros quadrados, já recebe lixamento. Na semana passada, funcionários trabalhavam na parte final de instalação do sistema de ar condicionado, na pintura dos corredores de acesso ao andar de cima e na forração do mezanino do andar superior. Toda a estrutura de iluminação e cênica foi instalada, assim como foram concluídas a instalação do sistema de ar condicionado, pintura, forração em madeira e o piso do andar inferior.
A reitora da UEL, Berenice Quinzani Jordão, afirma que este é um momento importante para verificar o andamento dos trabalhos, já que as obras entram na terceira e última fase. Ela esteve no local e disse que ficou satisfeita com o cumprimento do cronograma, bem como com a qualidade da obra assinada pela Regional Planejamento e Construções.
MATERIAIS - A reitora destacou a procedência dos materiais utilizados na construção e equipamentos, como as poltronas feitas em madeira de lei, com revestimento em tecido verde, bastante semelhante às originais. Como se trata de obra considerada patrimônio histórico, é importante recuperar os materiais originais, como as antigas pastilhas da fachada e os pisos em madeira e granitina.
"Ao mesmo tempo estamos seguindo algumas normativas de segurança, isto significa intervir em alguns restauros", comentou a reitora. Para a diretora da Casa de Cultura da UEL, professora Cleusa Caccione, depois de concluído, o Ouro Verde será o maior e melhor teatro da região, considerando dimensão do palco, qualidade de equipamentos, localização e importância histórica. "Teremos condições de receber espetáculos de grande porte”, disse ela.

Beto Richa, Cine Teatro Ouro Verde, universidade estadual de londrina, governo do paraná

londrina