14.04.2016 – quinta-feira

TRÁFEGO

Avenida Jacob Macanhan,

em Pinhais, deve ser

liberada em 60 dias

Uma trincheira está em construção no local. A obra faz parte da duplicação da PR-415, que liga Curitiba, Pinhais e Piraquara, na Região Metropolitana da Capital. O investimento do Governo do Paraná nas obras é de R$ 162 milhões

As equipes contratadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) concluíram nesta semana a concretagem da trincheira da Avenida Jacob Macanhan, no cruzamento com a Rodovia João Leopoldo Jacomel, a PR-415.  Agora, as equipes vão aguardar a secagem do concreto e, ao mesmo tempo, executar as cabeceiras de acesso à trincheira, para depois liberar o tráfego urbano de veículos. A obra faz parte da duplicação da PR-415, que liga Curitiba, Pinhais e Piraquara, na Região Metropolitana da Capital. O investimento do Governo do Paraná nas obras é de R$ 162 milhões.

A nova trincheira vai interligar as avenidas Jacob Macanhan e Camilo Di Lellis, duas das mais importantes vias de Pinhais. A trincheira tem quase 30 metros de comprimento e para construí-las foram necessárias 11 vigas com 26,7 metros de comprimento, 1,40 metro de altura e peso de 36,4 toneladas cada. 
Com a conclusão dessa etapa, as equipes devem iniciar em duas semanas, caso não chova, as escavações da trincheira. A escavação vai permitir que o DER comece a construir a nova pista da rodovia, que passará por baixo da via urbana. Neste período também serão executadas as obras para a construção das vias marginais da trincheira, que vão permitir o acesso ao comércio local.

Outra etapa prevista para iniciar ainda neste mês é o início a construção do viaduto da PR-415, com o cruzamento da via férrea. As equipes estão concluindo os últimos ajustes e medições de campo iniciar os trabalhos. Com a obra, parte do trânsito será desviado para acessos que já foram construídos.

DUPLICAÇÃO – Serão duplicados 14 quilômetros da Rodovia João Leopoldo Jacomel (PR-415). Também serão construídos um viaduto com 200 metros, próximo ao Carrefour, e uma trincheira na Avenida Jacob Macanhan. As pontes sobre os rios Iraí, Piraquara e Atuba serão alargadas, com a inclusão de novas pistas.
As obras incluem ainda uma alça de retorno, dois bolsões de retornos, 14 quilômetros de calçadas e ciclovias, oito passarelas, seis muros de contenção, um muro de arrimo na adutora da Sanepar (próximo ao Carrefour) e iluminação central em todo o trecho.
Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: http:///www.facebook.com/governopr e www.pr.gov.br

Cidades: Curitiba, Pinhais, Piraquara

TAGS
Beto Richa, PR-415, duplicação, obras, Governo do Paraná, Curitiba, Pinhais, Piraquara