Sexta-feira

(15/04/2016)

COM FOTOS

PARANAVAÍ

DER conclui em

15 dias obras para abertura

de desvio na PR-218

Governo do Estado investe R$ 7,7 milhões na recuperação da rodovia, destruída por fortes chuvas no início do ano. Previsão é concluir obras em todas as estradas prejudicadas até julho

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) pretende abrir um desvio da PR-218, no distrito de Graciosa, em Paranavaí, dentro de 15 dias. As equipes contratadas pelo DER estão concluindo a base do desvio, para depois aplicar o revestimento primário, que vai permitir o tráfego de veículos, que hoje passa por ruas do município. Nesta obra, o Governo do Estado está investindo R$ 7,7 milhões.

A recuperação da rodovia, com recursos do cofre estadual, prevê a construção de uma nova galeria de três metros de altura por 3 metros de largura e 70 metros de extensão. A nova galeria terá capacidade de absorver o grande volume de água, substituindo o antigo bueiro, que rompeu por excesso de chuvas. Na região, o deságue das águas pluviais dos bairros vizinhos, que é de responsabilidade da Prefeitura, hoje está todo direcionado para a rodovia. 
Para poder executar as obras de recuperação da galeria, o DER teve que construir um emissário de água provisório, que desvia o deságue das águas pluviais, para fora do canteiro de obras, permitindo assim o início das obras de drenagem.

Com a abertura do desvio, previsto para acontecer na semana seguinte ao feriado de Tiradentes, o trânsito que passa na cidade retornará para a rodovia. Após a conclusão da recuperação da rodovia, o DER também fará a recuperação de uma das ruas afetadas pelo rompimento do bueiro.

Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em:

http:///www.facebook.com/governopr e www.pr.gov.br

Tags:

Beto Richa, Secretaria de Infraestrutura do Paraná, Governo do Paraná, Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná

Paranavaí