BASE HIDROGRÁFICA DO ESTADO DO PARANÁ 1:50.000

A inexistência de uma base hidrográfica oficial do Estado motivou a criação de um Grupo de Trabalho multiinstitucional, com a finalidade de construir vários produtos relacionados à hidrografia a serem utilizados como produtos oficiais, para atender a demanda de diversas instituições ligadas ao Governo do Paraná.

O projeto denominado Base Hidrográfica do Estado do Paraná contou com a participação de 10 instituições estaduais: AGUASPARANÁ, COMEC COPEL, EMATER, ITAIPU, ITCG, MINEROPAR, SEAB, PARANACIDADE e SANEPAR, além da Agência Nacional de Águas – ANA e LACTEC.

O grande diferencial desse projeto é que ele foi criado a partir da demanda dos técnicos, o que propiciou o desenvolvimento de um modelo inédito de trabalho e cooperação entre as instituições. Coube ao grupo das entidades estaduais a definição dos produtos, dos métodos e técnicas empregados, a elaboração do termo de referência para contratação, o acompanhamento do trabalho, a execução das conferências e a fiscalização do recebimento dos produtos. A ANA foi a entidade responsável pela disseminação da metodologia empregada, do treinamento e da consultoria para as atividades desenvolvidas. Por sua missão dentro da estrutura estadual, de gestor dos recursos hídricos, o AGUASPARANÁ foi definido como instituição coordenadora do Projeto. A COPEL responsabilizou-se pela contratação, incluindo os custos de R$ 887.860,00, das atividades junto ao LACTEC, que por sua vez foi a entidade executora.

Os dados utilizados na construção dos produtos foram os mapeamentos estaduais, na escala 1:50.000, contratados pela COPEL e PARANACIDADE. O projeto teve início em outubro de 2008 e conclusão em junho de 2011 e obteve os seguintes resultados:

- Homologação, através do Conselho de Cartografia do Paraná, dos mapeamentos que contemplam os elementos hidrográficos a serem utilizados como oficiais no Estado;

- Construção da Rede Hídrica do estado, segundo a metodologia da ANA, 2008;

- Delimitação das áreas de contribuição (ottobacias) correspondentes aos trechos dos cursos d’água na escala 1:50.000;

- Codificação dos trechos da rede hídrica e das áreas de contribuição a eles associados, por meio da metodologia de Otto Pfafstetter, adotada pela ANA;

- Adoção de um modelo de dados para a hidrografia, na escala 1:50.000, a ser utilizado no Estado;

- Unificação das folhas do mapeamento topográfico do Paraná, construindo a Base Hidrográfica Unificada do Estado do Paraná na escala 1:50.000;

- Unificação dos dados de altimetria do Estado na escala 1:50.000 e geração dos modelos digitais do terreno com resolução de 20 metros.

O Paraná torna-se o primeiro estado a concluir a sua base hidrográfica de acordo com a metodologia adotada pela Agência Nacional de Águas. Os produtos elaborados pelo projeto serão utilizados por todas as instituições estaduais, gerando integração, facilidade de troca de informações e confiabilidade entre as mesmas.

Dentre alguns exemplos de aplicação que as instituições farão dos produtos gerados, é possível citar:

- SEAB: base para as ações do Programa Estadual de Água e Saneamento Rural (PROESAS)

- COPEL: Gestão dos reservatórios;

- AGUASPARANÁ: Concessão de Outorga de direito de uso da água, planejamento e implementação das ações do Plano Estadual de Recursas Hídricos (PLERH) e Planos de Bacias, monitoramento hidrológico, classificação da qualidade dos corpos d'água, base para o Sistema de Informaçãoes de Recursos Hídricos;

- SANEPAR: delimitação das Bacias de Abastecimento (BHMAP), delimitação das Bacias para Investimento em Projetos e Obras,  definição de Bacias de Esgotamento Sanitário (CODOPE de Esgoto);

- EMATER: Diagnóstico, planejamento, implementação e monitoramento das ações em microbacias;

- SEMA: Planejamento e implementação de ações ambientais integradas visando o uso e a preservação dos recursos hídricos;

- COMEC: Planejamento regional ambiental da RMC;

- IAP: Licenciamento ambiental;

- MINEROPAR: Base para estudos geológicos;

- PARANACIDADE: Planos diretores municipais e regionais;

- ITCG: Projeto nomes geográficos e zoneamento ecológico-econômico;

- PREFEITURAS: Planos municipais de recursos hídricos;

- SEED: educação ambiental nas escolas

- UNIVERSIDADES:  estudos de hidrologia, meio ambiente, planejamento, etc.