18/10/2016

(terça-feira)

CENTRO-SUL

Obras de revitalização

da PR-364 melhoram

escoamento de safras

A rodovia é bastante utilizada por agricultores da região para escoamento da safra de produtos como milho, feijão e soja e para o transporte das indústrias madeireiras

Com fotos

Mais uma etapa de revitalização da PR-364, no trecho entre Irati e o distrito de Guaramirim, no Centro-Sul do Estado, foi iniciada. Equipes contratadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) vão concluir até o fim deste ano a recuperação de mais 6,1 quilômetros da rodovia. O Governo do Paraná investe cerca de R$ 1,1 milhão nesta etapa de revitalização.

As frentes de trabalho executam serviços de recuperação do asfalto, roçada nas margens da rodovia, além da limpeza de canaletas e bueiros. O trecho em obras é o principal acesso ao município de Inácio Martins e cerca de mil veículos por dia passam pelo local. A rodovia é bastante utilizada por agricultores da região para escoamento da safra de produtos como milho, feijão e soja e para o transporte das indústrias madeireiras.

“Estamos investindo constantemente na revitalização das rodovias paranaenses. As obras na PR-364 são necessárias para o desenvolvimento da região Centro-Sul do Estado e irão contribuir significativamente para os pequenos produtores e famílias das comunidades próximas a Irati” , afirma o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, José Richa Filho.

CRONOGRAMA - No primeiro semestre de 2016, as equipes contratadas pelo DER concluíram e entregaram 5,6 quilômetros de rodovias recuperadas entre Irati e Guaramirim. Todo o trecho foi revitalizado com pinturas, placas de sinalização e recuperação do pavimento.

Com a conclusão das obras neste segundo semestre, o trecho total recuperado será de 11,7 quilômetros, contabilizando um investimento total de R$ 2,2 milhões. O DER orienta que os motoristas redobrem atenção ao transitar pela rodovia, devido aos homens e máquinas trabalhando na pista.

A previsão do Departamento de Estradas de Rodagem é concluir toda a obra de revitalização no segundo semestre de 2017, quando estão previstos novos investimentos para a região. A revitalização completa abrange um trajeto total de 24,2 quilômetros, entre os km 84 e km 108. As obras vão beneficiar mais de 70 mil moradores da região.

Tags:

Beto Richa, Secretaria da Infraestrutura do Paraná, DER-PR, PR-364, Governo do Paraná

Irati