19/04/2016

(terça-feira)

EM PARANAVAÍ

DER conclui desvio

e libera tráfego de

veículos na PR-218

Ainda estão sendo feitos ajustes na sinalização e limpeza nas imediações. Na semana terá início obra de reconstrução da galeria pluvial que terá 3 metros de altura, por 3 de largura e 70 de extensão. O Governo está investindo R$ 7,7 milhões na obra

Com fotos

Começou a funcionar nesta terça-feira (19) o desvio na PR-218, no distrito de Graciosa, em Paranavaí (Noroeste). O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) liberou o tráfego de veículos, que estava passando por ruas do município.

Nesta terça ainda estão sendo feitos ajustes na sinalização e limpeza nas imediações da pista. Ao longo da semana terá início a obra de reconstrução da galeria pluvial que terá 3 metros de altura, por 3 metros de largura e 70 metros de extensão. O governo do Paraná está investindo R$ 7,7 milhões nesta obra. A previsão para conclusão dos trabalhos é no mês de julho.

A nova galeria terá capacidade de absorver o grande volume de água, substituindo o antigo bueiro, que rompeu por excesso de chuvas. Na região, o deságue das águas pluviais dos bairros vizinhos, que é de responsabilidade da Prefeitura, hoje está todo direcionado para a rodovia.

Para poder executar as obras de recuperação da galeria, o DER teve que construir um emissário de água provisório, que desvia o deságue das águas pluviais para fora do canteiro de obras, permitindo assim o início das obras de drenagem.

PRAZO ANTECIPADO - Com a abertura do desvio liberado nesta terça-feira, o trânsito que passa na cidade retornará para a rodovia. Após a conclusão da recuperação da rodovia, o DER também fará a recuperação de uma das ruas afetadas pelo rompimento do bueiro. A previsão inicial era que o desvio ficaria pronto em até 15 dias, mas as equipes contratadas pelo DER conseguiram antecipar esse prazo.

Saiba mais sobre o trabalho do governo do Estado em:

http:///www.facebook.com/governopr e www.pr.gov.br

Tags:

Beto Richa, Secretaria de Infraestrutura do  Paraná, DER-PR, Governo do Paraná

Paranavaí