Sexta-feira

(26/08/2016)

COM FOTOS

NOROESTE

DER conclui parte de

aterro e tráfego volta ao

sentido original da PR-218

Obra é feita no km 365 da rodovia, no distrito de Graciosa, em Paranavaí. As fortes chuvas do início do ano destruíram o asfalto e o aterro no local, que estão sendo refeitos

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) concluiu a reconstrução de uma parte do aterro no km 365 da PR-218, no distrito de Graciosa, região de Paranavaí (Noroeste). Desde julho, os veículos já passam novamente pelo traçado original da rodovia.

As fortes chuvas do início do ano destruíram todo o asfalto e o aterro no local. O Governo do Paraná investe R$ 7,7 milhões na reconstrução da rodovia. Do lado esquerdo da PR-218, sentido Paranavaí-Graciosa, o aterro e a galeria pluvial já foram refeitos, faltando apenas a parte final de paisagismo, com a colocação de grama.

Durante a execução destes trabalhos, um desvio foi construído pelas equipes contratadas pelo DER para alterar o trânsito e liberar espaço para que os funcionários e máquinas pudessem construir a nova galeria. Agora o tráfego voltou ao trajeto original e os trabalhos se concentram do lado direito da rodovia.

A nova galeria terá 70 metros de extensão, sendo que mais da metade já foi construída. A capacidade da galeria foi aumentada para suportar a força da água.  Antes todo o volume de águas pluviais dos bairros vizinhos à rodovia era direcionado para a estrada. O antigo bueiro não suportou o excesso de água. Com a nova obra, o problema será solucionado.

“Tivemos todo o cuidado para fazer uma obra que elimine a erosão e não traga novos problemas para a PR-218, rodovia importante por onde passa boa parte da produção agrícola do Noroeste”, afirmou Nelson Leal Junior, diretor-geral do DER.

A obra vai beneficiar toda a população de Paranavaí e região, cerca de 100 mil pessoas. A previsão é que a recuperação completa do aterro e galeria seja concluída em novembro. Depois todo o pavimento da rodovia será refeito no local.

Tags

Beto Richa, PR-218, DER, Governo do Paraná

Paranavaí