26/10/2016

(quarta-feira)

INTERDIÇÃO

Trânsito na divisa entre

Curitiba e Pinhais será

liberado parcialmente

A liberação será a partir desta quinta-feira (27) na Avenida da Integração, na ponte do Rio Atuba

A Comec (Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba) informa que a partir desta quinta-feira (27) será liberado parcialmente o trânsito na Avenida da Integração, na ponte do Rio Atuba, divisa entre Curitiba e Pinhais. “A ponte está sendo alargada para permitir a regularização dos passeios laterais, mantendo duas faixas de tráfego”, diz Sandro Setim, diretor-técnico da Comec.

A ponte foi interditada para concretagem da metade da laje e implantação das barreiras do lado de Pinhais. Por causa disso, ficou totalmente interditada por 36 dias e a previsão para liberação era para o dia 01 de novembro. Porém, a Comec conseguiu antecipar o prazo em 5 dias. “A liberação vai facilitar a vida dos motoristas, que tiveram que aumentar o trajeto para atravessar a divisa entre os dois municípios”, diz Setim.

A liberação será parcial, com faixa de tráfego para os dois sentidos. Até a liberação completa, o transito será disciplinado por semáforos. Os pedestres e ciclistas podem continuar usando a pista ao lado da ponte do Rio Atuba.

Quanto à linha de ônibus C42-Pinhais/Bairro Alto, que circula neste trajeto, ela também retorna ao seu itinerário normal.

Tags:

Beto Richa, Comec, Secretaria do Desenvolvimento Urbano do Paraná, Governo do Paraná

Curitiba, Pinhais